采购需求

	序号
	项目名称
	参数要求
	计量
单位
	数量

	1
	核心服务内容
	1. 响应人综合能力要求
（1）项目团队配置要求：团队成员需角色齐全，至少包含信息技术专业教授2名，业务咨询顾问、技术架构师各1名，且均具备3年以上相关领域经验。
（2）项目实施方案要求：
响应文件中必须提供详细的《项目实施方案》，阐述本次规划设计的工作方法论、技术路线、各阶段的工作计划、与校内各部门的沟通协调机制、以及潜在的项目风险及应对措施。
（3）对项目需求的理解与洞察：
-响应文件中必须包含独立章节，阐述对“洛阳职业技术学院”及“新时代职业教育数字化转型”的深刻理解，并结合学校特色，提出至少2项前瞻性或创新性的规划建设建议。
	项
	1

	2
	规划设计过程服务
	2. 现状诊断与需求分析
（1）响应人需组建专项规划团队，配合采购人信息中心成立 “数字校园规划修订工作组”，明确分工、沟通机制、质量标准），经采购人确认后执行；
（2）调研学校人才培养、科学研究、社会服务、综合治理领域的发展目标：采用问卷、访谈、实地考察等方式；
（3）梳理数字校园现有基础（基础设施、应用系统、数据资源等），对比建设目标分析短板。

3. 规划修订与论证
（1）修订总体规划草案，内容需含：未来五年数字化建设总体目标（分近 / 中 / 远期）、具体任务、实施步骤、保障机制（组织、经费、制度、人才）；
（2）协助采购人组织专家论证会，根据论证意见修改规划及专项方案，完成终稿。
4. 后续服务：提供1年免费技术咨询，协助开展不少于2场规划宣贯培训，每年1次规划优化建议。
	项
	1

	3
	交付成果
	1.《项目实施方案》（作为响应文件的一部分提交）
2.《数字校园建设现状与需求调研分析报告》
3. 《洛阳职业技术学院数字校园建设总体规划（202X-202Y年）（最终定稿）》（纸质版10份+电子版）
4. 规划全过程档案（含会议纪要、调研记录等）

	套
	1


