洛阳职业技术学院高新校区校园网设备迁移及安装项目采购需求
一、项目总说明
（一）项目概况
本项目为我校双校区电子设备跨校区搬迁、安装服务，涵盖高新校区设备拆卸、专业打包、短途运输、伊滨校区就位安装、通电调试、故障排查、现场清理等全流程服务。电子设备包含智分分机、智分主机、室外AP、面板AP、放装AP、交换机、机柜、2米立杆等所有在用校园网电子信息化设备。
（2） 服务范围
1. 拆卸打包：在高新校区对设备无损拆卸并分类打包。
2.  跨区运输：从高新校区运输到伊滨校区，确保设备运输期间无损坏 。
3. 安装调试：设备到达伊滨校区后，需按照信息中心的要求，将相关设备安装到位，并与学校校园网连通、调试到位。
二、项目总体标底限价
本项目总招标标底（最高限价）：38600元，本标底为闭口包干总价，包含项目全部人工、包装辅材、运输车辆、工具机械、安装调试、税费、质保服务、设备损耗风险、现场管理、安全防护等一切费用，中标单位不得另行加价、变相增收其他费用。

三、详细清单
	编号
	项目地址
	设备名称
	数量
	单位
	位置
	备注

	1
	高新校区
	智分分机
	313
	台
	宿舍楼
	含拆装及调试不含布线

	2
	
	智分主机
	14
	台
	宿舍楼
	含拆装及调试不含布线

	3
	
	室外AP
	8
	台
	宿舍楼、教学楼、综合楼顶
	含拆装及调试不含布线

	4
	
	面板AP
	18
	台
	办公室
	含拆装及调试不含布线

	5
	
	放装AP
	101
	台
	教室、办公室
	含拆装及调试不含布线

	6
	
	交换机
	10
	台
	弱电井、楼道顶机柜
	含拆装及调试不含布线

	7
	
	机柜
	15
	台
	弱电井、楼道顶
	含拆装及调试不含布线

	8
	
	2米立杆
	8
	个
	宿舍楼、教学楼、办公楼楼顶
	含拆装及调试不含布线

	9
	
	运费
	1
	批
	
	　


设备搬运到伊滨校区后，按照信息中心要求安装、调试到宿舍区和公共教学楼。
[bookmark: _GoBack]四、技术标准及服务要求
1. 无损作业要求：所有电子设备拆装严禁暴力操作，外观无划痕、无磕碰、无线路错乱。
2. 调试验收标准：所有设备安装完成后必须逐台通电、联网、功能测试，确保显示、触控、网络、等全部功能恢复搬迁前正常状态，验收不合格无条件整改。
3. 工期要求：中标后在一个月内完成全部搬迁、安装、调试工作，工期服从学校信息化中心统一调度。
五、验收标准
1. 设备数量、型号与搬迁清单完全一致，无丢失、无错搬、漏搬；
2. 所有设备外观完好、配件齐全、线路规整、固定牢固；
3. 全部设备通电正常、功能完好、网络通畅，达到搬迁前使用标准；
4. 现场整洁干净，无施工垃圾、无遗留杂物，场地恢复原貌；
六、赔付条款
损坏赔付：搬迁全过程中，造成设备破损、故障、报废、配件丢失的，中标方按设备原值全额赔偿；造成校园设施损坏的，无条件修复或赔付。


