洛阳职业技术学院高新校区校园网设备迁移及安装项目采购需求

一、项目总说明

（一）项目概况

本项目为我校双校区电子设备跨校区搬迁、安装服务，涵盖高新校区设备拆卸、专业打包、短途运输、伊滨校区就位安装、通电调试、故障排查、现场清理等全流程服务。电子设备包含智分分机、智分主机、室外AP、面板AP、放装AP、交换机、机柜、2米立杆等所有在用校园网电子信息化设备。

- 服务范围

- 拆卸打包：在高新校区对设备无损拆卸并分类打包。

- 跨区运输：从高新校区运输到伊滨校区，确保设备运输期间无损坏 。

- 安装调试：设备到达伊滨校区后，需按照信息中心的要求，将相关设备安装到位，并与学校校园网连通、调试到位。

二、项目总体标底限价

本项目总招标标底（最高限价）：38600元，本标底为闭口包干总价，包含项目全部人工、包装辅材、运输车辆、工具机械、安装调试、税费、质保服务、设备损耗风险、现场管理、安全防护等一切费用，中标单位不得另行加价、变相增收其他费用。

三、详细清单

| 编号 | 项目地址 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新校区 | 智分分机 | 313 | 台 | 宿舍楼 | 含拆装及调试不含布线 |
| 2 |  | 智分主机 | 14 | 台 | 宿舍楼 | 含拆装及调试不含布线 |
| 3 |  | 室外AP | 8 | 台 | 宿舍楼、教学楼、综合楼顶 | 含拆装及调试不含布线 |
| 4 |  | 面板AP | 18 | 台 | 办公室 | 含拆装及调试不含布线 |
| 5 |  | 放装AP | 101 | 台 | 教室、办公室 | 含拆装及调试不含布线 |
| 6 |  | 交换机 | 10 | 台 | 弱电井、楼道顶机柜 | 含拆装及调试不含布线 |
| 7 |  | 机柜 | 15 | 台 | 弱电井、楼道顶 | 含拆装及调试不含布线 |
| 8 |  | 2米立杆 | 8 | 个 | 宿舍楼、教学楼、办公楼楼顶 | 含拆装及调试不含布线 |
| 9 |  | 运费 | 1 | 批 |  |  |

设备搬运到伊滨校区后，按照信息中心要求安装、调试到宿舍区和公共教学楼。

四、技术标准及服务要求

1. 无损作业要求：所有电子设备拆装严禁暴力操作，外观无划痕、无磕碰、无线路错乱。

2. 调试验收标准：所有设备安装完成后必须逐台通电、联网、功能测试，确保显示、触控、网络、等全部功能恢复搬迁前正常状态，验收不合格无条件整改。

3. 工期要求：中标后在一个月内完成全部搬迁、安装、调试工作，工期服从学校信息化中心统一调度。

五、验收标准

1. 设备数量、型号与搬迁清单完全一致，无丢失、无错搬、漏搬；

2. 所有设备外观完好、配件齐全、线路规整、固定牢固；

3. 全部设备通电正常、功能完好、网络通畅，达到搬迁前使用标准；

4. 现场整洁干净，无施工垃圾、无遗留杂物，场地恢复原貌；

六、赔付条款

损坏赔付：搬迁全过程中，造成设备破损、故障、报废、配件丢失的，中标方按设备原值全额赔偿；造成校园设施损坏的，无条件修复或赔付。